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	Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края
от ______________№_________



ПЛАН
мероприятий по проведению комплексных кадастровых 
работ на территории муниципального образования 
Белореченский муниципальный район 
Краснодарского края в 2027 году 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Подписание соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края по организации выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон) 
	10 дней 
со дня направления соглашения
	Управление имущественных отношений, финансовое управление

	2
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	до 01.03.2027
	Управление имущественных отношений,
отдел муниципальных закупок

	3
	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке предусмотренном Федеральным законом
	до 17.03.2027
	Управление имущественных отношений

	1
	2
	3
	4

	4
	Организация работы согласительной комиссии в связи с проведением выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом
	до 
31.03.2027
	Управление имущественных отношений

	5
	Выполнение исполнителем комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта
	до 01.09.2027
	Управление имущественных отношений

	6
	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии
	до 25.10.2027
	Управление имущественных отношений

	7
	Утверждение карта-плана территории органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории
	до 22.11.2027
	Управление имущественных отношений

	8
	Предоставление карта-плана территории в орган регистрации прав 
	до 30.11.2027
	Управление имущественных отношений

	9
	Направление в Департамент имущественных отношений Краснодарского края документов, подтверждающих выполнение комплексных кадастровых работ, предусмотренных Федеральным законом, в полном объеме
	до 20.12.2027
	Управление имущественных отношений


Начальник управления
имущественных отношений
администрации муниципального
образования   
Белореченский муниципальный район 
Краснодарского края                                                                       В.В. Сергиенко
