Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от________________№________

«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования Белореченский район

от 2 сентября 2024 г. № 1105

(в редакции постановления администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края

от____________№___________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1. Паспорт муниципальной программы

| Координатор муниципальной программы | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | - |
| Период реализации | 2024-2030 год |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение в муниципальном образовании Белореченский муниципальный район Краснодарского края устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда путем переселения граждан из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, а также сноса многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными до 1 января 2017 г. и расселенных в этапе 2021-2023гг.; 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, переселяемых, либо временно отселяемых из аварийных многоквартирных домов, путем предоставления благоустроенных жилых помещений (в том числе с возможностью отнесения имущества к маневренному жилищному фонду с целью временного предоставления помещений, предназначенных для данной категории граждан в соответствии с ч. 3.1 ст. 95 Жилищного Кодекса Российской Федерации) или выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения в аварийных многоквартирных домах |
| Направления (подпрограммы) (при наличии) | - |
| Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей | 30 809 900,0* (реализация муниципальной программы на 2024-2030 годы предусматривает привлечение софинансирования. Объем бюджетных ассигнований будет уточняться по мере формирования бюджета муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края и получения субсидии из вышестоящих бюджетов в рамках адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы». Имеет справочный (прогнозный характер). |
| Увязка со стратегическими целями стратегии социально-экономического развития муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края | - |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни», устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году |

2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями НЦ, ВДЛ, ОМСУ, ГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Показатели целей муниципальной программы: ликвидация аварийного жилищного фонда (1909,4 кв.м. жилой площади с переселением 141 человек из 6 многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года; снос аварийных многоквартирных домов, расселенных в этапе 2021-2023 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение в муниципальном образовании Белореченский муниципальный район Краснодарского края устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изъятые для муниципальных нужд помещения в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Квартира | 65 | 0 | 0 | 6* | 59* | 0* | 0* | 0* | Ст. 32, 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановление Губернатора Краснодарского края от 15.09.2025 №570 «Об утверждении адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2 | Показатели процессной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отчеты об оценке недвижимости, определяющие размер возмещения | Документ | - | 0 | 14* | 34* | 0* | 0* | 0* | 0* | Ст. 32, 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановление Губернатора Краснодарского края от 15.09.2025 №570 «Об утверждении адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2.2 | Отчет о состоянии аварийного жилищного фонда | Документ | 24 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ст. 32, 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», распоряжение администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края от 15.04.2025 «О проведении работы с многоквартирными домами, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2.3 | Количество недвижимого имущества, изъятого для муниципальных нужд | Квартира | 65 | 0 | 0 | 6* | 59* | 0* | 0* | 0* | Ст. 32, 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановление Губернатора Краснодарского края от 15.09.2025 №570 «Об утверждении адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2.4 | Количество снесенных многоквартирных домов | Штука | 10 | 0 | 3* | 0* | 7* | 0* | 0* | 0* | Ст. 32, 86, 89 Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», постановление Губернатора Краснодарского края от 15.09.2025 №570 «Об утверждении адресной программы Краснодарского края «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2025-2028 годы» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |
| 2.5 | Количество недвижимого имущества, приобретенного в муниципальный маневренный фонд с целью временного отселения граждан из аварийного жилищного фонда | Штука | - | 0 | 2 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0* | Ст. 32, 86, 89, 95 (ч.3.1) Жилищного Кодекса Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | Целевой показатель «Комфортная и безопасная среда для жизни» |

3. Структура муниципальной программы

3.1. Процессная часть

| № п/п | Общая характеристика, наименование мероприятия | Год реализации | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  | Результат реализации мероприятия | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значения результата реализации мероприятия по годам | Ответственный за достижение результата | Связь с показателями целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ФБ | КБ | МБ | ВБИ |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача муниципальной программы - состоит в финансовом и организационном обеспечении выполнения мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий - расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, осуществление мероприятий по сносу расселенных в этапе 2021-2023 г. аварийных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение размера возмещения за изымаемые земельные участки под аварийными многоквартирными домами и расположенные на них объекты недвижимого имущества путем заключения соглашения с оценочной организацией и проведения оценки недвижимости | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество отчетов об оценке недвижимости, определяющих размер возмещения | Документ | 0 | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | 2.1 |
|  |  | 2025 | 1 090 500,0 | 0 | 0 | 1 090 500,0 | 0 |  |  | 14* |  |  |
|  |  | 2026 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 |  |  | 34* |  |  |
|  |  | 2027 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2. | Заключение соглашений об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, путем выкупа, либо предоставления (в том числе временного предоставления) жилых помещений | Квартира | 0 | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | 2.3, 2.5 |
|  |  | 2025 | 26 725 000,0* | 0 | 0 | 26 725 000,0* | 0 |  |  | 2* |  |  |
|  |  | 2026 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 |  |  | 6* |  |  |
|  |  | 2027 | 0* | 0* | 0* | 0* | 0 |  |  | 59* |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
| 3. | Мониторинг деформации основания и несущих строительных конструкций здания | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отчет о состоянии аварийного жилищного фонда | Документ | 0 | Администрация муниципального образования Белореченский район (Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | 2.2 |
|  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  |  |
| 4. | Проведение работ по сносу расселенных аварийных многоквартирных домов | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | Штука | 0 | Администрация муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Управление промышленности, транспорта, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края) | 2.4 |
|  |  | 2025 | 2 994 400,0* | 0 | 0 | 2 994 400,0* | 0 |  |  | 3* |  |  |
|  |  | 2026 | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2027 | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 |  |  | 7* |  |  |
|  |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  |  | 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0* |  |  |
|  | Итого | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
|  |  | 2025 год | 30 809 900,0* | 0 | 0 | 30 809 900,0* | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2026 год | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2027 год | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2028 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2029 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

#### 4.1. Финансовое обеспечение первого этапа реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, рублей |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего, в том числе: | 30 809 900,0* |
| федеральный бюджет | 0 |
| краевой бюджет | 0 |
| местные бюджеты | 30 809 900,0* |
| внебюджетные источники | 0 |

4.2. Финансовое обеспечение второго этапа реализации муниципальной программы

| Наименование источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего, в том числе: | 0 | 30 809 900,0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 30 809 900,0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования (справочно при наличии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектная часть (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Процессная часть (всего), в том числе: | 0 | 30 809 900,0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 30 809 900,0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

».

Заместитель главы муниципального

образования Белореченский

муниципальный район

Краснодарского края                                                                                                                                                    М.А. Киселев