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Об утверждении Плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края 

в 2028 году
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 4 мая 2022 г. № 234 «О предоставлении и распределении субсидий местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств по организации выполнения кадастровых работ и утверждения карты-плана территорий», руководствуясь главой 4.1 Федерального закона от                           24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в целях реализации мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, руководствуясь статьей 20 Устава муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в 2028 году (прилагается).
2. Управлению делами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (Давидчик В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Помощнику главы (пресс-секретарю) муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Беззубиковой Т.А. обеспечить официальное опубликование текста настоящего постановления в сетевом издании в сети «Интернет» - ognikavkaza.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 


заместителя главы муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Богданова А.С.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
муниципального образования
Белореченский муниципальный район 
Краснодарского края                                                                 С.В. Сидоренко
	
	Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

муниципального образования Белореченский муниципальный район
Краснодарского края
от ______________№_________




ПЛАН
мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края
в 2028 году 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	Подписание соглашения о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края по организации выполнения комплексных кадастровых работ в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – Федеральный закон) 
	10 дней 

со дня направления соглашения
	Управление имущественных отношений, финансовое управление

	2
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение комплексных кадастровых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
	до 01.03.2028
	Управление имущественных отношений


	1
	2
	3
	4

	3
	Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке предусмотренном Федеральным законом
	до 17.03.2028
	Управление имущественных отношений

	4
	Организация работы согласительной комиссии в связи с проведением выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном Федеральным законом
	до 

31.03.2028
	Управление имущественных отношений

	5
	Выполнение исполнителем комплексных кадастровых работ в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта
	до 01.09.2028
	Управление имущественных отношений

	6
	Согласование местоположения границ земельных участков путем проведения заседаний согласительной комиссии
	до 25.10.2028
	Управление имущественных отношений

	7
	Утверждение карты-плана территории органом, уполномоченным на утверждение карты-плана территории
	до 22.11.2028
	Управление имущественных отношений

	8
	Предоставление карты-плана территории в орган регистрации прав 
	до 30.11.2028
	Управление имущественных отношений

	9
	Направление в Департамент имущественных отношений Краснодарского края документов, подтверждающих выполнение комплексных кадастровых работ, предусмотренных Федеральным законом, в полном объеме
	до 20.12.2028
	Управление имущественных отношений


Начальник управления

имущественных отношений

администрации муниципального

образования Белореченский 
муниципальный район 
Краснодарского края                                                                  В.В. Сергиенко
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального

образования Белореченский муниципальный район  

Краснодарского края от _____________ № _______ 

« Об утверждении Плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории 

муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в 2028 году»

	Проект внесен:

Управлением имущественных отношений 

администрации муниципального 

образования Белореченский муниципальный район 

Краснодарского края,

Начальник управления

Проект подготовлен:

Отделом муниципальных земельных 

ресурсов управления имущественных 

отношений администрации 

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

Исполняющий обязанности начальника отдела

Составитель проекта:

Главный специалист отдела 

муниципальных земельных ресурсов 

управления имущественных отношений администрации 

муниципального образования

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

Проект согласован:

Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский муниципальный район               Краснодарского края


	В.В. Сергиенко

Д.А. Козьменко

Е.В. Андрюхина 

А.С. Богданов




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации муниципального

образования Белореченский муниципальный район  

Краснодарского края от _____________ № _______ 

« Об утверждении Плана мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории 

муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края в 2028 году»

	Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 

Белореченский муниципальный район Краснодарского края

Исполняющий обязанности начальника правового управления 

администрации муниципального 

образования Белореченский муниципальный район 

Краснодарского края


	С.Ф. Геманов

Ю.П. Замараева

	Начальник общего отдела управления 

делами администрации муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края
	                                              А.П. Курик

	Заместитель главы муниципального 

образования Белореченский муниципальный район 

Краснодарского края, 

начальник управления делами
	В.В. Давидчик


